|  |
| --- |
| **MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT,****DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT****-------------****SECRETARIAT GENERAL****-------------****AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX****EAU ET EQUIPEMENT RURAL** |

 

|  |
| --- |
| **BURKINA FASO**Unité-Progrès –Justice |

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE L’AGETTER, GESTION 2024**

**Soumis à l’adoption du Conseil d’Administration en sa session ordinaire du 28 décembre 2023**

Le présent projet de Plan de Passation des Marchés (PPM) de l’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Equipement Rural (AGETEER), gestion 2024 est un document relatif à la passation des marchés, établi sur la base du projet de programme d’activités et du projet de budget 2024. Il est structuré comme suit :

* Passation sur financement extérieur ;
* Passation sur financement Etat  ;
* Passation sur financement AGETEER.
1. **Passation sur financement extérieur**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Maitre d'ouvrage** | **Source de financement** | **Montant estimé de l'inscription budgétaire en F CFA TTC** | **Nature des prestations** | **Mode passation** | **Nombre de lots** | **Période de lancement de l'appel à concurrence** | **Période de remise des offres / propositions** | **Temps nécessaire à l'évaluation des offres / propositions** | **Date probable de démarrage des prestations** | **Délai d'exécution prévu (jours)** | **Date butoire (date de réception provisoire)** |
| 1 | PUDTR |  Banque Mondiale | 3 828 333 333 | Réalisation de 17 AEP ou AEPS au profit du PUDTR | AOOI | 10 | 20/01/2024 | 05/03/2024 | 5 | 04/05/2024 | 120 | 01/09/2024 |
| **Total PUDTR** | **3 828 333 333** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | PAEA |  Banque Mondiale | 5 113 974 377 | Travaux de réhabilitation/mise à niveau de quarante-deux (42) systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés (AEPS) dans les régions de la Boucle du Mouhoun et des Hauts Bassins dans le cadre du Programme d'Approvisionnement en Eau et Assainissement (PAEA) | AOOI | 20 | 10/04/2024 | 25/05/2024 | 5 | 24/07/2024 | 120 | 21/11/2024 |
| 3 | PAEA |  Banque Mondiale | 546 402 983 | Prestations de bureau d'études | DproI | 5 | 10/02/2024 | 26/03/2024 | 5 | 24/07/2024 | 150 | 21/12/2024 |
| **Total PAEA** | **5 660 377 360** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | PCE-LON |  Banque Mondiale | 82 570 000 | Recrutement d’un consultant pour le suivi contrôle des travaux de réalisation des forages communautaires dans les villages et dans les écoles et pour les marchés à bétail pour le compte du projet régional de corridor économique LOMÉ-OUAGADOUGOU-NIAMEY (PCE-LON) | QC | 2 | 14/01/2024 | 29/01/2024 | 5 | 28/02/2024 | 150 | 27/07/2024 |
| 5 | PCE-LON |  Banque Mondiale | 148 200 000 | Recrutement d’un consultant pour la réalisation d'études de faisabilité, études techniques détaillées et études techniques détaillées et élaboration du dossier d’appel d’offres et le suivi contrôle des travaux de réalisation des PEA communautaires, dans les CSPS et des AEPSS dans des villages pour le compte du projet régional de corridor économique LOMÉ-OUAGADOUGOU-NIAMEY (PCE-LON) | QC | 3 | 14/01/2024 | 29/01/2024 | 5 | 28/02/2024 | 150 | 27/07/2024 |
| 6 | PCE-LON |  Banque Mondiale | 965 895 343 | Travaux de réalisation de Forages communautaires dans les villages, dans les écoles et les marchés à bétail pour le compte du projet régional de corridor économique LOMÉ-OUAGADOUGOU-NIAMEY (PCE-LON) | AOO | 3 | 06/10/2024 | 05/11/2024 | 5 | 28/02/2024 | 120 | 27/06/2024 |
| 7 | PCE-LON |  Banque Mondiale | 515 000 000 | Travaux de réalisation des PEA communautaires, dans les CSPS et dans des AEPSS dans des villages pour le compte du projet régional de corridor économique LOMÉ-OUAGADOUGOU-NIAMEY (PCE-LON) | AOO | 3 | 06/10/2024 | 05/11/2024 | 5 | 05/12/2024 | 120 | 04/04/2025 |
| **Total PCE-LON** | **1 711 665 343** |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
| 8 | PADEFA-ENA | BAD | 1 048 496 527 | Travaux de réhabilitation/reprofilage de 145 km de tronçons prioritaires de pistes rurales au profit du Projet d'Appui au Développement de la Filière Anacarde et de l'Entreprenariat Agricole (PADEFA-ENA ) | AOO | 10 | 10/06/2024 | 10/07/2024 | 5 | 09/08/2024 | 180 | 05/02/2025 |
| 9 | PADEFA-ENA | BAD | 310 535 928 | Travaux de construction de cinq (05) mini-centrales de 10 Kwc pour les villages au profit du Projet d'Appui au Développement de la Filière Anacarde et de l'Entreprenariat Agricole (PADEFA-ENA ) | AOO | 2 | 10/06/2024 | 10/07/2024 | 5 | 09/08/2024 | 180 | 05/02/2025 |
| 10 | PADEFA-ENA | BAD | 106 469 074 | Travaux de construction de cinq (05) magasins de 1000 tonnes chacun au profit du Projet d'Appui au Développement de la Filière Anacarde et de l'Entreprenariat Agricole (PADEFA-ENA ) | Dprx | 1 | 10/06/2024 | 10/07/2024 | 5 | 09/08/2024 | 180 | 05/02/2025 |
| 11 | PADEFA-ENA | BAD | 197 691 756 | Acquisition et installation de quinze (15) systèmes d'hydraulique villageoise-forages équipés de PMH au profit du Projet d'Appui au Développement de la Filière Anacarde et de l'Entreprenariat Agricole (PADEFA-ENA ) | Dprx | 1 | 10/06/2024 | 10/07/2024 | 5 | 09/08/2024 | 180 | 05/02/2025 |
| 12 | PADEFA-ENA | BAD | 527 178 546 | Acquisition et installation de quinze (15) systèmes d'hydraulique villageoise améliorée (HVA) pour les villages et unités de transformation au profit du Projet d'Appui au Développement de la Filière Anacarde et de l'Entreprenariat Agricole (PADEFA-ENA ) | AOO | 2 | 10/06/2024 | 10/07/2024 | 5 | 09/08/2024 | 180 | 05/02/2025 |
| 13 | PADEFA-ENA | BAD | 545 475 492 | Suivi contrôle et la supervision de divers travaux (pistes rurales, magasins, AHA, Energie, ect) au profit du Projet d'Appui au Développement de la Filière Anacarde et de l'Entreprenariat Agricole (PADEFA-ENA ) | DproI | 4 | 08/04/2024 | 08/05/2024 | 5 | 07/06/2024 | 210 | 03/01/2025 |
|  **Total PADEFA-ENA** | **2 735 847 323** |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
| 14 | PMVEC |  BOAD | 5 269 242 857 | Construction de barrages et d'aménagements de bas-fonds et de périmètres irrigués dans la province du Ganzourgou (PBAB-PG) | AOOI | 2 | 19/02/2024 | 04/04/2024 | 5 | 04/05/2024 | 240 | 30/12/2024 |
| 15 | PMVEC |  BOAD | 585 471 429 | Suivi contrôle Travaux de reconstruction d'un barrage et de son périmètre irrigués dans la province du Ganzourgou (PBAB-PG) | DproI | 2 | 22/01/2024 | 07/03/2024 | 5 | 04/05/2024 | 270 | 29/01/2025 |
| **Total PMVEC** | **5 854 714 286** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I- TOTAL FINANCEMENT EXTERIEUR** | **19 790 937 645** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Passation sur financement Etat

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Maitre d'ouvrage** | **Source de financement** | **Montant estimé de l'inscription budgétaire en F CFA TTC** | **Nature des prestations** | **Mode passation** | **Nombre de lots** | **Période de lancement de l'appel à concurrence** | **Période de remise des offres / propositions** | **Temps nécessaire à l'évaluation des offres / propositions** | **Date probable de démarrage des prestations** | **Délai d'exécution prévu (jours)** | **Date butoire (date de réception provisoire)** |
| 1 | DGIH | Budget Etat | 2 174 218 013 | Réalisation des travaux de réhabilitation du barrage de Zéguédeguin au profit de la Direction Générale des Infrastructures Hydrauliques (DGIH) | AOOI | 1 | 20/02/2024 | 05/04/2024 | 5 | 25/04/2024 | 240 | 21/12/2024 |
| 2 | DGIH | Budget Etat | 241 579 779 | Suivi contrôle des travaux de réhabilitation de barrages au profit de la Direction Générale des Infrastructures Hydrauliques (DGIH) | DproI | 1 | 11/01/2024 | 25/02/2024 | 5 | 25/04/2024 | 270 | 20/01/2025 |
| **Total DGIH** | **2 415 797 793** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II-TOTAL FINANCEMENT ETAT** | **2 415 797 793** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Passation sur financement AGETEER

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Code CG** | **Code budgétaire** | **Source de financement** | **Montant estimé de l'inscription budgétaire en F CFA TTC** | **Nature des prestations** | **Mode passation** | **Nombre de lots** | **Période de lancement de l'appel à concurrence** | **Période de remise des offres / propositions** | **Temps nécéssaire à l'évaluation des offres / propositions** | **Date probable de démarrage des prestations** | **Délai d'exécution prévu (jours)** | **Date butoire (date de reception provisoire)** |
| 1 | 60 550 | A020105 | AGETEER | 13 300 000 | Acquisition de fournitures de bureau, de consommables Informatiques et de produits d'entretien | DCF | 3 | 24/01/2024 | 27/01/2024 | 1 | 01/02/2024 | 15 | 16/02/2024 |
| 2 | 62 422 | A020314 | AGETEER | 4 000 000 | Acquisition de pneus et de battéries | DCF | 1 | 20/01/2024 | 23/01/2024 | 1 | 28/01/2024 | 15 | 12/02/2024 |
| 3 | 62 422 | A020314 | AGETEER | 10 000 000 | Entretien et réparation de véhicules | DCF | 1 | 12/01/2024 | 15/01/2024 | 1 | 20/01/2024 | 365 | 19/01/2025 |
| 4 | 6 383 | A020430 | AGETEER | 4 000 000 | Prestations de pause-café et de pause dejeuner | DCF | 1 | 15/01/2024 | 18/01/2024 | 1 | 23/01/2024 | 365 | 22/01/2025 |
| 5 | 6 371 | A020425 | AGETEER | 7 000 000 | Prestation de Nettoyage des locaux | DCF | 1 | 22/12/2023 | 25/12/2023 | 1 | 01/01/2024 | 365 | 31/12/2024 |
| 6 | 6 371 | A020425 | AGETEER | 5 000 000 | Prestation de Gardiennage des locaux | DCF | 1 | 22/12/2023 | 25/12/2023 | 1 | 01/01/2024 | 365 | 31/12/2024 |
| 7 | 6 383 | A020430 | AGETEER | 2 000 000 | Acquisition de produits d'alimentation  | DCF | 1 | 10/01/2024 | 13/01/2024 | 1 | 20/01/2024 | 15 | 04/02/2024 |
| 8 | 62 433 | A020315 | AGETEER | 1 650 000 | Entretien et la réparation des imprimantes et des photocopieuses | DCF | 1 | 25/07/2024 | 28/07/2024 | 1 | 02/08/2024 | 15 | 17/08/2024 |
| 9 | 62 411 | A020313 | AGETEER | 500 000 | Entretiens et réparations de bâtiments et installation | DCNF | 1 | 15/02/2024 | 18/02/2024 | 1 | 23/02/2024 | 1 | 24/02/2024 |
| 10 | 60 570 | A020107 | AGETEER | 230 000 | Acquisition d'antivirus  | DCNF | 1 | 05/05/2024 | 08/05/2024 | 1 | 13/05/2024 | 5 | 18/05/2024 |
| 11 | 62 433 | A020315 | AGETEER | 350 000 | Maintenance des climatiseurs | DCNF | 1 | 25/07/2024 | 28/07/2024 | 1 | 02/08/2024 | 15 | 17/08/2024 |
| 12 | 60 530 | A020103 | AGETEER | 13 000 000 | Acquisition de Carburant et Lubrifiants | ED | 1 | 24/01/2024 | 27/01/2024 | 1 | 01/02/2024 | 365 | 31/01/2025 |
| 13 | 62 510 | A020318 | AGETEER | 615 000 | Assurances multirisques | ED | 1 | 22/12/2023 | 25/12/2023 | 1 | 02/01/2024 | 15 | 17/01/2024 |
| 14 | 62 520 | A020319 | AGETEER | 3 000 000 | Assurance Matériel de transport | ED | 1 | 22/12/2023 | 25/12/2023 | 1 | 02/01/2024 | 15 | 17/01/2024 |
| 15 | 62 650 | A020328 | AGETEER | 80 000 | Abonnement annuel au quotidien SIDWAYA | ED | 1 | 22/12/2023 | 25/12/2023 | 1 | 02/01/2024 | 365 | 01/01/2025 |
| 16 | 62 650 | A020328 | AGETEER | 75 000 | Abonnement annuel au quotidien LE PAYS | ED | 1 | 22/12/2023 | 25/12/2023 | 1 | 02/01/2024 | 365 | 01/01/2025 |
| 17 | 62 650 | A020328 | AGETEER | 90 000 | Abonnement annuel au quotidien LES EDITIONS PAALGA | ED | 1 | 22/12/2023 | 25/12/2023 | 1 | 02/01/2024 | 365 | 01/01/2025 |
| 18 | 62 880 | A020343 | AGETEER | 1 850 000 | Fourniture d’une connexion internet (FTTX de 300 Mbps) au profit de l’AGETEER  | ED | 1 | 20/02/2024 | 23/02/2024 | 1 | 01/03/2024 | 365 | 01/03/2025 |
| 19 | 6 342 |   | AGETEER | 750 000 | Fourniture de Licences fortigates fire wall | ED | 1 | 23/12/2023 | 26/12/2023 | 1 | 02/01/2024 | 15 | 17/01/2024 |
| 20 | 6 342 |   | AGETEER | 890 000 | Renouvellement du Logiciel SAGE | ED | 1 | 23/12/2023 | 26/12/2023 | 1 | 31/12/2023 | 15 | 15/01/2024 |
| 21 | 6 342 |   | AGETEER | 445 200 | Renouvellement du Logiciel TOMPRO | ED | 1 | 23/12/2023 | 26/12/2023 | 1 | 31/12/2023 | 15 | 15/01/2024 |
| 22 | A0304 | A030421 | AGETEER | 10 000 000 | Recrutement de consultant pour l'aménagement des nouveaux bureaux dans le cadre du déménagement du siège de l’agence | CC | 1 | 30/01/2024 | 02/02/2024 | 1 | 07/02/2024 | 30 | 08/03/2024 |
| 23 | 6 324 | A020412 | AGETEER | 4 000 000 | Recrutement de consultant pour élaborer un dispositif d’assurance qualité intégral sur toute la chaine d’exécution de la maîtrise d’ouvrage déléguée | CC | 1 | 05/04/2024 | 08/04/2024 | 1 | 13/04/2024 | 30 | 13/05/2024 |
| 24 | 6 324 | A020412 | AGETEER | 4 500 000 | Recrutement de consultant pour relire les manuels des procédures techniques et administrative, financière et comptable | CC | 2 | 23/02/2024 | 26/02/2024 | 1 | 02/03/2024 | 30 | 01/04/2024 |
| 25 | 6 324 | A020412 | AGETEER | 1 500 000 | Recrutement de consultant pour élaborer le plan d’action de gestion du changement | CC | 1 | 14/03/2024 | 17/03/2024 | 1 | 22/03/2024 | 30 | 21/04/2024 |
| 26 | 62 780 | A020338 | AGETEER | 3 500 000 | Recrutement de consultant pour élaborer et mettre en œuvre un plan de communication institutionnelle | CC | 1 | 18/03/2024 | 21/03/2024 | 1 | 26/03/2024 | 30 | 25/04/2024 |
| 27 | 65 835 | A020611 | AGETEER | 4 000 000  | Recrutement d'un consultatnt pour le déménagement au nouveau siège de l’agence | CC | 1 | 30/03/2024 | 02/04/2024 |   | 07/04/2024 | 30 | 07/05/2024 |
| **III-TOTAL FINANCEMENT AGETEER** | **92 775 200** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL GENERAL= I+II+III** | **22 299 510 637** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Le respect des indicateurs**

La situation prévisionnelle des indicateurs se présente ainsi qu’il suit :

* Appels à la concurrence ouverte : **99,58%** selon la valeur et **69,90%** selon le nombre pour une norme d’au moins 85% ;
* Procédures exceptionnelles : **0,42 %** selon la valeur et **30,10%** selon le nombre pour une norme d’au plus 15%.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mode de passation** | **Montants prévisionnels 2024** | **nombres prévisionnels de contrats 2024** | **Indicateurs de bonnes gouvernances économiques en matière de marchés publics**  |
| **(IP 19) 2017** |
| **taux selon la valeur (%)** | **taux selon le nombre (%)** |
|
| **Procédure de droit commun et Demande de Prix : Appel à Concurrence ouverte** |  Appel d'Offres Ouvert international | 16 385 768 581 | 33 | 99,58% | 69,90% |
| Appel d'Offres Ouvert | 3 367 106 344 | 20 |
| Demande de Proposition suite à une Manifestation d'Intérêt | 1 918 929 682 | 12 |
| Demande de proposition allégée | 230 770 000 | 5 |
| Demande de Prix | 304 160 830 | 2 |
| **Total 1** |  | **22 206 735 437** | **72** |  |   |
|   |   |   |   |   |   |
| **Procédure exceptionnelle : Appel à Concurrence restreinte et Entente directe** | Appel d'Offres restreint  | 0 | 0 | 0,42% | 30,10% |
| Demande de proposition avec liste restreinte | 0 | 0 |
| Demande de cotation | 48 330 000 | 14 |
| Consultation de consultant | 23 500 000 | 7 |
| Entente directe | 20 945 200 | 10 |
| **Total 2** |   |  **92 775 200**  | **31** |  |   |
|   |  |  |  |   |   |
| **TOTAL** |  **22 299 510 637**  | **103** | **100** | **100** |

Ouagadougou, le 05 décembre 2023

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Le Directeur Général**Secrétaire de séance****Col. Ernest Auguste G. YELEMOU***Chevalier de l’Ordre de l’Etalon* |  | Le Président du Conseil d’Administration**Président de séance****Seydou SANA***Chevalier de l’Ordre de l’Etalon* |